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	    Số:        
	Tu Mơ Rông, ngày      tháng     năm 2026


BÁO CÁO
Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 

địa bàn xã Tu Mơ Rông 

UBND xã Tu Mơ Rông báo cáo tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông. Cụ thể:
1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đến hết ngày 21/5/2026):

1.1 Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSĐP năm 2026: 3.020 triệu đồng (đã tính 5% tiết kiệm). Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 25/5/2026: 1.099 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,38% so với kế hoạch vốn giao (Phụ lục 01 kèm theo).
2.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông): 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: 117.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 25/5/2026: 14.635 triệu đồng, đạt tỷ lệ 12,43% so với kế hoạch vốn giao (Phụ lục 01 kèm theo).
* Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết ngày 25/5/2026 trên địa bàn xã cao hơn so với kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh.

(Cụ thể: Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân 15.734/120.720 triệu đồng, đạt 13,03%, đã vượt so với kế hoạch đề ra theo KH của UBND tỉnh đến hết ngày 31/5/2026 giải ngân 13.534 triệu đồng, tỷ lệ 11%)
2.3 Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện): 3.371 triệu đồng Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 25/5/2026: 1.098,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,59% so với tổng kế hoạch vốn (Phụ lục 02 kèm theo).

2. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân:
- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng tiến độ đã cam kết; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các vướng mắc vượt thẩm quyền. 

- Tập trung đôn đốc, giải quyết các vướng mắc trong thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghiệm thu, thanh toán và thực hiện tạm ứng trong thời gian nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
- Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

UBND xã Tu Mơ Rông kính báo để Sở Tài chính biết, tổng hợp./.
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